АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОНОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2024 года № 99

с. Кривоносово

О внесении изменений в постановление администрации Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района от 11.12.2020 г. № 67 «Об утверждении муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кривоносовского сельского поселения от 02.12.2020 года № 57 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривоносовского сельского поселения», в целях повышения эффективности расходов бюджета Кривоносовского сельского поселения, администрация Кривоносовского сельского поселения:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в муниципальную программу Кривоносовского сельского поселения «Благоустройство Кривоносовского сельского» утвержденную постановлением администрации Кривоносовского сельского поселения от 11.12.2020 года №67 следующие изменения:

1) Продлить срок действия программы до 2027г.

2) Изложить  муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

- Финансирование программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Кривоносовского сельского поселения на очередной финансовый год

- Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике администрации Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Кривоносовского сельского поселения.

| И.о главы Кривоносовского сельского поселения |  | С.А.Поддубная |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению

АдминистрацииКривоносовского

сельского поселения

от 12.12.2024 г. № 99

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КРИВОНОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Благоустройство Кривоносовского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Кривоносовского сельского поселения»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кривоносовского сельского поселения |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Кривоносовского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Уличное освещение» Основное мероприятие «Организация уличного освещения» Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения» Основное мероприятие «Ремонт и содержание мест захоронения» Подпрограмма 3 «Организация прочего благоустройства» Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» Подпрограмма 4 «Благоустройство парков, скверов» Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройство парков, скверов» |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества сельской среды. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Кривоносовское сельское поселение»: - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Кривоносовского сельского поселения - улучшение архитектурного облика Кривоносовского сельского поселения; - повышение уровня жизни населения Кривоносовского сельского поселения; - создание комфортных условий проживания и отдыха граждан; - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста. - проведение работ по ремонту, восстановлению и содержанию военно-мемориальных объектов и мест захоронения; |
| Задачи муниципальной программы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Кривоносовского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения: - обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Кривоносовского сельского поселения. - проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов, и мест захоронений расположенных на территории Кривоносовского сельского поселения; - паспортизация воинских захоронений на территории Кривоносовского сельского поселения; |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Кривоносовского сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы: 2021 – 2027 год. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем финансирования Программы «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Всего; 949,429; 0; 154,529; 794,9; 0. 2021; 141,329; 0; 94,529; 46,8; 0. 2022; 46,5; 0; 0; 46,5; 0. 2023; 184,2; 0; 60,0; 124,2; 0. 2024; 18,7; 0; 0; 18,7; 0. 2025; 182,8; 0; 0; 182,8; 0. 2026; 187,9; 0; 0; 187,9; 0. 2027; 188,0; 0; 0; 188,0; 0. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1«Уличное освещение»

муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения» (далее- подпрограмма)

| Исполнители подпрограммы | Администрация Кривоносовского сельского поселения |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Организация уличного освещения |
| Цель подпрограммы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания в сельском поселении; - повышение уровня благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | -улучшение внешнего вида территории сельского поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество мероприятий по организации уличного освещения, ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2027 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 1 «Уличное освещение», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Всего; 269,2; 0; 60,0; 209,2; 0. 2021; 45,6; 0; 0; 45,6; 0. 2022; 30,4; 0; 0; 30,5; 0. 2023; 120; 0; 60,0; 60,0; 0. 2024; 17,4; 0; 0; 17,4; 0. 2025; 18,6; 0; 0; 18,6; 0. 2026; 18,6; 0; 0; 18,6; 0. 2027; 18,6; 0; 0; 18,6; 0. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения»

муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения

Россошанского муниципального района «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения»

| Исполнители подпрограммы | Администрация Кривоносовского сельского поселения |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Ремонт и содержание мест захоронения |
| Цель подпрограммы | - Достойное увековечивание памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов, а также в ходе последующих войн и конфликтов; - Повышение уровня благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | - Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов, и мест захоронения, расположенных на территории Кривоносовского сельского поселения; - Паспортизация воинских захоронений на территории Кривоносовского сельского поселения; - Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - исполнение расходных обязательств по ремонту и содержанию мест захоронения, % - качество содержания мест захоронения (кладбищ),% |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы : 2021 – 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Всего; 498,5; 0; 0; 498,5; 0. 2021; 0,0; 0; 0; 0,0; 0. 2022; 0,0; 0; 0; 0,0; 0. 2023; 0,0; 0; 0; 0,0; 0. 2024; 1,3; 0; 0; 1,3; 0. 2025; 162,4; 0; 0; 162,4; 0. 2026; 167,4; 0; 0; 167,4; 0. 2027; 167,4; 0; 0; 167,4. |

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 «Организация прочего благоустройства»

муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения

Россошанского муниципального района «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения»

| Исполнители подпрограммы | Администрация Кривоносовского сельского поселения |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Прочие мероприятия по благоустройству |
| Цель подпрограммы | - улучшение архитектурного облика Кривоносовского сельского поселения; - повышение уровня жизни населения Кривоносовского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Кривоносовского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Кривоносовского сельского поселения; - обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства, % |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2027 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 3 «Организация прочего благоустройства», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Всего; 181,729; 0; 154,529; 33,2; 0. 2021; 95,729; 0; 94,529; 1,2; 0. 2022; 16,1; 0; 0; 16,1; 0. 2023; 64,2; 0; 60,0; 64,2; 0. 2024; 0,0; 0; 0; 0,0; 0. 2025; 1,8; 0; 0; 182,8; 0. 2026; 1,9; 0; 0; 187,9; 0. 2027; 2; 0; 0; 2. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Благоустройство парков, скверов Кривоносовского сельского поселения» муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения»

| Исполнители подпрограммы | Администрация Кривоносовского сельского поселения |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройство парков, скверов |
| Цель подпрограммы | - повышение качества и комфорта сельской среды на территории Кривоносовского сельского поселения; - создание комфортных условий проживания и отдыха граждан; - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Кривоносовского сельского поселения; - формирование условий и создание мест отдыха населения; - озеленение территории; - формирование, межевание земельных участков для парковых зон, разработка проекта. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов Кривоносовского сельского поселения, % |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы : 2021 – 2027 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 4 «Благоустройство парков, скверов Кривоносовского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Мес; ный бюджет Внебюджетные источники. Всего; 0,0; 0; 0; 0,0; 0. 2021; 0,0; 0; 0; 0,0; 0. 2022; 0,0; 0; 0; 0,0; 0. 2023; 0,0; 0; 0; 0,0; 0. 2024; 0,0; 0; 0; 0,0; 0. 2025; 0,0; 0; 0; 0,0; 0. 2026; 0,0; 0; 0; 0,0; 0. 2027; 0,0; 0; 0; 0,0; 0. |

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Программа по благоустройству территории Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; «Правилами благоустройства на территории Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», утвержденными решением Совета народных депутатов №112 от 13.10.2022г.

Основной целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Кривоносовское сельское поселение»:

- улучшение архитектурного облика Кривоносовского сельского поселения;

- повышение уровня жизни населения Кривоносовского сельского поселения;

- проведение работ по ремонту, восстановлению и содержанию военно-мемориальных объектов и мест захоронения;

- создание комфортных условий проживания и отдыха граждан;  - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.

Задачами Программы являются:

- проведение мероприятий по организации уличного освещения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов и мест захоронений расположенных на территории Кривоносовского сельского поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения поселения.

Срок реализации программы 2021-2027 годы, реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения» и их значениях представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района  «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения» представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района  «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения» представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Расходы бюджета Кривоносовского сельского поселения на реализацию муниципальной программыКривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения» представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

|  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения» Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения» и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) |  |  |  | Единица измерения |  | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель (индикатор) предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  | Стратегией социально-экономического развития Россошанского муниципального района период до 2035 года | перечнем показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, перечнем региональных показателей эффективности развития |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « Благоустройство Кривоносовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Кривоносовского сельского поселения |  |  | Ед. |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПОДПРОГРАММА 1 « Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Количество мероприятий по организации уличного освещения |  |  | Ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПОДПРОГРАММА 2 « Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 1 «Ремонт и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения |  |  | % | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) |  |  | % | 87,5 |  |  | 87,5 |  |  |  | 87,5 |  | 87,5 |  | 87,5 |  |  | 87,5 | 87,5 |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  |  | ПОДПРОГРАММА 3 «Организация прочего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 1 «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства |  |  | % | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов Кривоносовского сельского поселения |  |  | % | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2  к муниципальной программе Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения»

Методики

расчета показателей (индикаторов)

муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Кривоносовского сельского поселения »

| N п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) |  | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) |  | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год |  | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Кривоносовского сельского поселения |  | Ед. | Показатель рассчитывается путем суммирования проведенных мероприятий по благоустройству Кривоносовского сельского поселения в течение отчетного года |  | 20 января, следующим за отчетным |  | Администрация Кривоносовского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Организация уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Количество мероприятий по организации уличного освещения |  | Ед. | Показатель рассчитывается путем суммирования проведенных мероприятий по организации уличного освещения Кривоносовского сельского поселения в течение отчетного года |  | 20 января, следующего за отчетным |  | Администрация Кривоносовского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Ремонт и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Исполнение расходных обязательств по ремонту и содержанию мест захоронения |  | %. | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на ремонт и содержание мест захоронения к плановым расходам в соответствии с кассовым планом на конец отчетного периода |  | 20 января, следующего за отчетным |  | Администрация Кривоносовского сельского поселения |
| 2.1.2 |  | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) |  | % | Показатель К рассчитывается по поселению с учетом всех кладбищ Х и в зависимости от выполнения требований К= Т1+Т2+…Тх Х , где Т1=То+Тк+Тп+Тч Т1=То+Тк+Тп+Тч То - наличие ограждения, не требующего ремонта и покраски; Тк – наличие контейнерной площадки; Тп – наличие подъезда к места захоронения; Тч – отсутствие сорной травяной растительности, аварийный деревьев. За выполнение каждого требования кладбищу начисляется 25%, не исполнение 0%. |  | 20 января, следующего за отчетным |  | Администрация Кривоносовского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Организация прочего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства |  | % |  |  | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на организацию прочего благоустройства к плановым расходам в соответствии кассовым планом на конец отчётного периода |  | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Кривоносовского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов |  | % |  |  | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на благоустройство парков, скверов к плановым расходам в соответствии кассовым планом на конец отчётного периода |  | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Кривоносовского сельского поселения |

Приложение 3

к муниципальной программе Кривоносовского сельского поселения

Россошанского муниципального района

«Благоустройство Кривоносовского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий,

реализуемых в рамках муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения»

| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации (год) | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения » |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Мероприятия по замене лампочек, а также строительство новых сетей уличного освещения, установка фонарей, счетчиков и другого оборудования для организации уличного освещения | 2021-2027 | Администрация Кривоносовского сельского поселения | Обеспечение надлежащего содержания уличного освещения в поселении |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Проведение мероприятий по ремонту, восстановлению, санитарной очистке и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов и мест захоронения, кладбищ | 2021-2027 | Администрация Кривоносовского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния и благоустройство мест захоронений, кладбищ |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Проведение мероприятий по комплексному благоустройству поселения, ликвидация несанкционированных свалок; вывоз мусора. Работы по санитарной очистке территории. | 2021-2027 | Администрация Кривоносовского сельского поселения | Обеспечение комфортных условий для проживания граждан и улучшение экологической обстановки на территории поселения. |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству парков и скверов | 2021-2027 | Администрация Кривоносовского сельского поселения | Повышение уровня комфортности, качества и условий отдыха граждан |

Приложение 4

к муниципальной программе Кривоносовского сельского поселения

Россошанского муниципального района

«Благоустройство Кривоносовского сельского поселения»

|  |  |  |  |  | Расходы бюджета Кривоносовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Благоустройство Кривоносовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Кривоносовского сельского поселения (далее - ГРБС) |  | Всего |  | Расходы бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Первый год реализации (2021), всего |  | Третий год реализации (2023), всего | 2024 (четвертый год реализации |  |  |  |  | ) |  |  |  |  | 2026 (шестой год реализации) | 2027 (седьмой год реализации) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете Кривоносовского сельского поселения | в том числе по источникам: |  |  |  | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете Кривоносовского сельского поселения | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Второй год реализации (2022), всего |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Кривоносовского сельского поселения |  |  | Всего |  | 949,429 | 141,329 | 46,5 | 184,2 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 182,8 | 0,0 | 0,0 | 182,8 | 0,0 | 187,9 | 188,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администрация Кривоносовского сельского поселения |  | 949,429 | 141,329 | 46,5 | 184,2 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 182,8 | 0,0 | 0,0 | 182,8 | 0,0 | 187,9 | 188,0 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение |  |  | Всего |  | 269,2 | 45,6 | 30,4 | 120,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 18,6 | 18,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администрация Кривоносовского сельского поселения |  | 269,2 | 45,6 | 30,4 | 120,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 18,6 | 18,6 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения |  |  | Всего |  | 269,2 | 45,6 | 30,4 | 120,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 18,6 | 18,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администрация Кривоносовского сельского поселения |  | 269,2 | 45,6 | 30,4 | 120,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 18,6 | 18,6 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» |  |  | Всего |  | 498,5 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 162,4 | 0,0 | 0,0 | 162,4 | 0,0 | 167,4 | 167,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администрация Кривоносовского сельского поселения |  | 498,5 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 162,4 | 0,0 | 0,0 | 162,4 | 0,0 | 167,4 | 167,4 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения |  |  | Всего |  | 498,5 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 162,4 | 0,0 | 0,0 | 162,4 | 0,0 | 167,4 | 167,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администрация Кривоносовского сельского поселения |  | 498,5 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 162,4 | 0,0 | 0,0 | 162,4 | 0,0 | 167,4 | 167,4 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Организация прочего благоустройства» |  |  | Всего |  | 181,729 | 95,729 | 16,1 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,9 | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администрация Кривоносовского сельского поселения |  | 181,729 | 95,729 | 16,1 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,9 | 2,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  | Всего |  | 181,729 | 95,729 | 16,1 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,9 | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администрация Кривоносовского сельского поселения |  | 181,729 | 95,729 | 16,1 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,9 | 2,0 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Благоустройство парков, скверов» |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администрация Кривоносовского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администрация Кривоносовского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |