СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КРИВОНОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

67 сессии

от 29.05.2023 г № 150

с.Кривоносово

Об утверждении плана работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Кривоносовского сельского поселения на 2023 год

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F7D8FF77CF1F13D5F7C3D0D10E66D9006C42E7BA6B0723462E1E2FEF9110522E8DD9AE4ED8A3B266eAZCI) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F7D8FF77CF1F13D5F7C3D0D10E66D9006C43EDB76F0F23462E1E2FEF91e1Z0I) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F7D8FF77CF1F13D5F7C3D0D10E66D9006C43EEB66D0623462E1E2FEF91e1Z0I) от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в Кривоносовском сельском поселении Совет народных депутатов Кривоносовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Кривоносовского сельского поселения на 2023 год согласно приложению.

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и на официальном сайте Кривоносовского сельского поселения в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Кривоносовского сельского поселения.

Глава Кривоносовского сельского

поселения Ю.В. Белашов.

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Кривоносовского сельского поселения

Россошанского муниципального района Воронежской области

От 29.05.2023 г. № 150

План работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Кривоносовского сельского поселения на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование населенного пункта, улицы, где планируется проведение дорожных работ | Вид дорожных работ | Объем дорожных работ | Объем финансирования  2023 г.,(тыс.руб.) | Срок выполнения работ |
| 11 | Кривоносово | Щебень для восстановления профиля щебеночного полотна | 165 тн | 360,0 | 2023 г. |
| 22 | Кривоносово | Благоустройство дорог (покос сорняков, спил деревьев,уборка снега) с.Кривоносово |  | 80,0 | 2023 г. |
| 43 | Кривоносово | Газонокосилка и запчасти |  | 50,0 | 2023 г |
| 4 | Кривоносово | Оформление в собственность |  | 35,0 | 2023 г |
|  | Кривоносово | Грейдирование дорог |  | 50,0 | 2023 г |
|  | Кривоносово | Земляные работы (очистка водосброса) |  | 56,0 | 2023 г |
|  | Кривоносово | Ямочный ремонт с.Кривоносово |  | 213,0 | 2023 г |